Analyse & Verbeterplan

Proces- en Contractbeheersing Vastgoed

Woningbouwverenigingen - Langdurig Onderhoud

# Executive Summary

Het huidige functionele ontwerp biedt een solide basis voor een proces- en contractbeheersingsapplicatie, maar heeft belangrijke hiaten op het gebied van beveiliging, gebruikersbeheer, integraties, en operationele processen. Dit document identificeert 8 kritieke verbetergebieden met concrete aanbevelingen.

# 1. Beveiliging & Toegangsbeheer

## 1.1 Wat Ontbreekt

- Geen authenticatiemethode gespecificeerd (SSO, 2FA, wachtwoordbeleid)

- Gebruikersrollen en bevoegdheden niet gedefinieerd

- Geen autorisatielogica per vestiging/project/leverancier

- Audittrail en logging niet beschreven

- Privacy (AVG) compliance niet geadresseerd

## 1.2 Aanbevelingen

- Rollenmodel definiëren: Beheerder, Projectleider, Kwaliteitstoetser, Contractmanager, Leverancier (readonly), Bezoeker (readonly)

- Authenticatie: Azure AD / SAML SSO met MFA voor interne gebruikers

- Autorisatie: RBAC (Role-Based Access Control) per vestiging/project

- Audit logging: Alle wijzigingen traceren (wie, wat, wanneer) met 7 jaar bewaartermijn

- AVG compliance: DPIA uitvoeren, verwerkersovereenkomsten met leveranciers, recht op inzage/verwijdering

# 2. Systeem Integraties

## 2.1 Wat Ontbreekt

- Precieze integratiepunten met ERP niet gespecificeerd

- SharePoint integratie onduidelijk (documentbeheer strategie)

- Outlook/e-mail integratie beperkt uitgewerkt

- Geen API strategie voor externe koppelingen

- Real-time vs batch synchronisatie niet bepaald

## 2.2 Aanbevelingen

ERP Integratie: Specificeer welke velden bidirectioneel worden gesynchroniseerd:

  - Projectnummers, werkordernummers

  - Budget, opdrachtsommen, facturen

  - Leveranciersgegevens (KVK, BTW, omzet)

  - Vastgoedgegevens (complexen, adressen)

SharePoint Strategie:

  - Definieer mappenstructuur per project/contract

  - Automatische upload van documenten vanuit applicatie

  - Versiebeheer en retentiebeleid

  - Metadata tagging voor zoekbaarheid

- API Architectuur: RESTful API met OAuth 2.0, rate limiting, webhooks voor events

- E-mail: Automatische notificaties bij statuswijzigingen, deadlines, en goedkeuringen

# 3. Workflow & Procesautomatisering

## 3.1 Wat Ontbreekt

- Automatische statusovergangen niet gespecificeerd

- Goedkeuringsflows en escalatieprocedures ontbreken

- Notificaties en herinneringen niet uitgewerkt

- Parallelle taken en afhankelijkheden niet gemodelleerd

- Exception handling (wat bij afwijkingen?) onduidelijk

## 3.2 Aanbevelingen

- Workflow Engine: Implementeer BPMN-compatible workflow systeem (bijv. Camunda, Temporal)

Automatische Triggers:

  - Status update naar volgende fase bij acceptatie

  - Notificatie naar verantwoordelijke bij nieuwe taak

  - Herinnering 3 dagen voor deadline

  - Escalatie naar manager bij overschrijding deadline

- Goedkeuringsmatrix: Definieer per fase wie moet goedkeuren en onder welke voorwaarden (budget drempels, risico-classificatie)

- SLA Monitoring: Automatische alerts bij dreigende overschrijding van doorlooptijden

# 4. Datamodel & Database Structuur

## 4.1 Wat Ontbreekt

- Entity Relationship Diagram (ERD) ontbreekt

- Relaties tussen entiteiten niet expliciet

- Historietabellen voor audittrail niet gedefinieerd

- Datavalidatieregels en constraints onduidelijk

- Archiveringsstrategie voor afgesloten projecten ontbreekt

## 4.2 Aanbevelingen

Kern Entiteiten:

  - Project (met 1-N relatie naar Projectfasen)

  - Projectfase (met status, verantwoordelijke, documenten)

  - Leverancier (met M-N relatie naar Werksoorten)

  - Contract (met 1-N relatie naar Contractregels)

  - Document (metadata tabel met referentie naar SharePoint)

  - Vestiging, Medewerker, Proces, KPI

- Audit Tables: Voor elke hoofdtabel een _History tabel met trigger op INSERT/UPDATE/DELETE

- Referentiedata: Aparte tabellen voor Werksoorten, Statussen, Rollen, Vestigingen (beheerbaar via Instellingen)

- Soft Deletes: Gebruik 'IsDeleted' vlag i.p.v. fysieke verwijdering voor herstel mogelijkheid

# 5. Financiële Beheersing & Budgettering

## 5.1 Wat Ontbreekt

- Meer-/minderwerk afhandeling niet beschreven

- Facturatie proces en matching met opdrachten ontbreekt

- Budget reserveringen en vrijgave mechanisme onduidelijk

- Kostenverdeling over meerdere budgetposten niet uitgewerkt

- Cashflow prognoses en committed bedragen niet voorzien

## 5.2 Aanbevelingen

- Budget Statussen: Beschikbaar → Gereserveerd → Committed → Gefactureerd → Betaald

Meer-/Minderwerk:

  - Registratie met reden, bedrag, en goedkeuringsstatus

  - Automatische goedkeuringsflow boven drempel (bijv. >€5.000)

  - Impact analyse op totaalbudget project

- Factuurmatching: 3-way match tussen PO (Opdracht), GRN (Oplevering), en Factuur met toleranties

Rapportages:

  - Budget vs Werkelijk per project/vestiging/leverancier

  - Committed orders overzicht

  - Cashflow prognose komende 12 maanden

  - Afwijkingsanalyse met variances

# 6. KPI's, Dashboards & Rapportages

## 6.1 Wat Ontbreekt

- Concrete KPI definities niet uitgewerkt

- Dashboard ontwerp en visualisaties ontbreken

- Rapportage frequentie en distributie niet bepaald

- Benchmark data (sector/historie) niet voorzien

- Exportfunctionaliteit (Excel, PDF) beperkt beschreven

## 6.2 Aanbevelingen

Operationele KPI's:

  - Aantal projecten per status/fase

  - Gemiddelde doorlooptijd per fase

  - % projecten on-time, on-budget

  - Aantal openstaande taken per medewerker

Leveranciers KPI's:

  - On-time delivery rate

  - Kwaliteitsscore (o.b.v. inspecties/opleveringen)

  - Aantal gebreken/herstellingen binnen garantieperiode

  - Budget adherence (% afwijking van offerte)

Dashboards:

  - Management Dashboard: totaaloverzicht, trends, alerts

  - Projectleider Dashboard: mijn projecten, acties, deadlines

  - Financieel Dashboard: budget, spend, commitments

  - Leverancier Dashboard: performance per leverancier

# 7. User Experience & Interface Design

## 7.1 Wat Ontbreekt

- Wireframes en UI mockups ontbreken

- Navigatiestructuur en informatiearchitectuur onduidelijk

- Responsive design voor mobiel/tablet niet beschreven

- Gebruikersacceptatiecriteria niet gedefinieerd

- Toegankelijkheid (WCAG) eisen ontbreken

## 7.2 Aanbevelingen

- Taakgerichte UI: 'Mijn Taken' als startpagina met snelle acties (Goedkeuren, Afwijzen, Commentaar)

- Kanban Board View: Projecten visueel per fase met drag-and-drop

- Inline Editing: Direct wijzigen in overzichten zonder modal/popup waar mogelijk

- Bulk Actions: Selecteer meerdere projecten voor massa-updates (status, verantwoordelijke)

- Smart Filters: Opgeslagen zoekfilters met badges voor snelle toegang (bijv. 'Mijn projecten 2025', 'Uitloop risico')

- Progressive Disclosure: Toon alleen relevante velden per fase (niet alle 50 velden tegelijk)

- Mobile First: Minimaal read-only mobiele app voor inspecteurs op locatie

# 8. Technische Architectuur & Infrastructuur

## 8.1 Wat Ontbreekt

- Technology stack niet gespecificeerd (frontend, backend, database)

- Hosting strategie onduidelijk (on-premise, cloud, hybrid)

- Schaalbaarheid en performance eisen ontbreken

- Backup, disaster recovery niet beschreven

- Development, test, productie omgevingen niet gedefinieerd

## 8.2 Aanbevelingen

- Architectuur Pattern: 3-tier web applicatie (Presentation, Business Logic, Data)

Technologie Voorstel:

  - Frontend: React + TypeScript, Material-UI

  - Backend: .NET Core Web API / Node.js Express

  - Database: PostgreSQL / SQL Server

  - Caching: Redis

  - Queue: RabbitMQ / Azure Service Bus

- Cloud Platform: Azure (voor integratie met AD, SharePoint, O365)

- Containers: Docker + Kubernetes voor schaalbaarheid

- CI/CD: Azure DevOps / GitHub Actions met automated testing

- Monitoring: Application Insights, uptime monitoring, error tracking (Sentry)

- Backup: Dagelijkse backups met 30 dagen retentie, jaarlijkse disaster recovery test

# 9. Implementatie Roadmap

## 9.1 Fase 1: Foundation (3 maanden)

- Technische architectuur definitief maken

- Datamodel finaliseren en database opzetten

- Authenticatie en basis autorisatie

- ERP integratie (readonly)

- Basis UI framework en navigatie

## 9.2 Fase 2: Core Features (4 maanden)

- Projectbeheer (CRUD + workflow)

- Leveranciersbeheer

- Contractbeheer

- Documentbeheer (SharePoint integratie)

- Basis rapportages en dashboards

## 9.3 Fase 3: Advanced Features (3 maanden)

- Workflow engine en notificaties

- KPI module met benchmarking

- Financiële module (meer/minderwerk, facturatie)

- Mobiele app (readonly)

- Geavanceerde analytics en exports

## 9.4 Fase 4: Pilot & Rollout (2 maanden)

- User acceptance testing

- Pilot met 1-2 vestigingen

- Training en documentatie

- Performance tuning en bugfixes

- Gefaseerde rollout naar alle vestigingen

# 10. Risico's & Mitigaties

| Risico | Impact | Mitigatie |
| --- | --- | --- |
| ERP integratie complexer dan verwacht | Hoog | Vroege proof-of-concept, fallback naar handmatige sync |
| Gebruikersadoptie laag | Hoog | Change management traject, super-users per vestiging, iteratieve UX verbetering |
| Data migratie uit bestaande systemen | Gemiddeld | Migratie scripts, data validatie, pilot periode met parallelle systemen |
| Performance bij grote volumes | Gemiddeld | Load testing, database indexing, caching strategie |
| Scope creep tijdens ontwikkeling | Gemiddeld | Strikte change control, MVP aanpak, backlog management |

# 11. Conclusie & Next Steps

Het huidige ontwerp biedt een solide basis maar vereist aanzienlijke uitbreiding voordat ontwikkeling kan starten. De belangrijkste prioriteiten zijn:

- Beveiliging & toegangsbeheer volledig uitwerken (kritiek voor productie)

- Datamodel en ERD documenteren (essentieel voor development)

- ERP integratie specificaties vaststellen (hoogste technisch risico)

- Workflow engine en goedkeuringsprocessen detailleren (kern functionaliteit)

- UI wireframes en user stories opstellen (voor gebruikersvalidatie)

Aanbevolen vervolgstappen:

- Workshop met stakeholders om prioriteiten te valideren

- Technisch architectuur document opstellen

- Wireframes en clickable prototype ontwikkelen

- Proof-of-concept voor ERP integratie

- Development team samenstellen en roadmap finaliseren

Met deze uitbreidingen wordt het functioneel ontwerp een compleet en actionable blauwdruk voor een professiowat zijnnele vastgoedbeheersingsapplicatie.

# 12. Stappen

- Stijn contacten

- Comaker.cloud registreren

- Creditcard voor Camaro

- Opzet voor applicatie